# Plan van aanpak – eindopdracht: Forum



**Auteur:**  Yoram Spee 0144669

Beoordeling:

**Klas:** B-ITB4-1b

**School:** Alfa-College Boumaboulevard

**Vak:** PHP

**Inleverdatum:** 03-07-2017

**Projectleider:** Johan Koster

**In opdracht van:** Alfa-College

# Plan van Aanpak

|  |  |
| --- | --- |
| Titel: | Forum |
| Opleiding / klas: | B-ITB4-1b |
| Docent: | Johan Koster |
| Handtekening docent bij akkoord: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Studentnr: | E-mail: | Telefoonnr: |
| Yoram Spee | 0144669 | spee\_yoram@live.nl | 0646602299 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mijlpaal | Activiteit | Datum |
| PvA | Maken Plan van Aanpak | 11-05-2017 |
| FO | Functioneel Ontwerp maken   * Wireframe * Pagina beschrijvingen * Schema samenhang pagina’s | 15-05-2017 |
| TO | Technisch Ontwerp maken   * ERD van de database * Tabelbeschrijving * Databaseserver informatie | 17-05-2017 |
| Database | Database vullen met testgegevens | 22-05-2017 |
| Realisatie | Eindresultaat | 28-06-2017 |
| Controle | Puntjes op de i | 03-07-2017 |

## Inhoudsopgave

[Voorblad](#_top) 1

[Plan van Aanpak](#_Plan_van_Aanpak) 2

[Inhoudsopgave](#_Inhoudsopgave_1) 3

[Hoofdstuk 1](#_Stap_B1) Inleiding 4

[Hoofdstuk 2](#_Hoofdstuk_2_1) Projectomschrijving 5

[Hoofdstuk 3](#_Stap_C) Leden projectgroep 6

[Hoofdstuk 4](#_Stap_D) Planning 7

[Hoofdstuk 5](#_Hoofdstuk_5) Benodigdheden 8

[Documentatie](#_Documentatie_1) 9

[Literatuurlijst](#_Literatuurlijst) 10

## Hoofdstuk 1

Inleiding

**Introductie**

Tijdens de studie Applicatie- en mediaontwikkeling in het keuze deel Applicatie ontwikkelaar is er een opdracht opgegeven tijdens de lessen PHP om als eindopdracht een forum te bouwen voor het Alfa-College, met als begeleidend docent en tegelijkertijd projectleider: Johan Koster. Het project zal worden uitgevoerd door Yoram Spee, student aan het Alfa-College te Groningen.

**Plan van Aanpak**

Dit document is het plan van aanpak voor de eindopdracht: het maken van een forum. Het forum zal gaan over inline-skaten, een nog kleine sport in Nederland.

**Opbouw**

Zoals in de inhoudsopgave is te zien, zal dit document een uitleg van het project bevatten met daarbij een projectomschrijving, leden van de projectgroep, de planning, de kosten en daarbij de benodigdheden. Verder zal er een documentatie worden bij gehouden door het uitvoerende project lid.

## **Hoofdstuk 2**

**Projectomschrijving**

**Doelstelling**

**De doelstelling van dit project is een forum ontwikkelen voor het Alfa-College te Groningen, het forum zal over inline-skaten gaan.**

**Omschrijving**

**Het forum zal voornamelijk gericht zijn op discussie. Er zullen verschillende onderwerpen zijn, zoals regionale competitie, landelijke competitie, Europa cups, NK, EK en WK.**

* Gebruikers kunnen zich registreren en onderscheiden als sporter of niet sporter
* Moderators kunnen er voor zorgen dat alles in goede banen leidt
* Het forum is informatief ingericht en zal open staan voor discussie

## Hoofdstuk 3

Leden Projectgroep

**Wie?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: | Studentnr: | E-mail: | Telefoonnr: |
| Yoram Spee | 0144669 | spee\_yoram@live.nl | 0646602299 |

## Hoofdstuk 4

Planning

**Projectfasering**

* Behoefteanalyse
* Plan van Aanpak
* Ontwerp
  + Functioneel
    - Functionaliteit
    - Wireframes
  + Techinsh
    - Database ontwerp
    - ERD
* Realisatie
* Testen

**Mijlpalenplanning**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase/Subfase** | **Begin** | **Eind** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Behoefteanalyse | 08-05-2017 | 08-05-2017 |  | J. Coster, Klas |
| Gesprek behoefteanalyse | 08-05-2017 | 08-05-2017 |  | J. Coster, Klas |
| Conceptverslag Behoefteanalyse | 08-05-2017 | 08-05-2017 |  | J. Coster, Klas |
| Gesprek Behoefteanalyse | 08-05-2017 | 08-05-2017 |  | J. Coster, Klas |
| Goedgekeurde Behoefteanalyse | 08-05-2017 | 08-05-2017 |  | J. Coster, Klas |
| Concept PvA | 08-05-2017 | 29-5-2017 |  | J. Coster |
| Gesprek over het PvA | 08-05-2017 | 29-5-2017 |  | J. Coster |
| Goedgekeurd PvA |  |  |  | J. Coster |
| Concept Functioneel Ontwerp |  |  |  |  |
| Gesprek over het FO |  |  |  |  |
| Goedgekeurd FO |  |  |  |  |
| Concept Technisch Ontwerp |  |  |  |  |
| Gesprek over het TO |  |  |  |  |
| Goedgekeurd TO |  |  |  |  |
| Acceptatie/Overdracht |  |  |  |  |

## Hoofdstuk 5

Benodigdheden

**Middelen**

* **Software: Word, Excel**
* **Webbrowser: Chrome**
* **Webserver: Apache**
* **Database: MySQL**
* **Internet: Internet**

## Documentatie

## Literatuurlijst